Implementierungsplan

SmartLaw Agent - Mietrecht

1. Projektstruktur und Grundlagen einrichten

- [x] 1.1 Monorepo-Struktur mit Backend und Frontend erstellen

- Erstelle Projektverzeichnisse für services/, web-app/, mobile-app/, shared/

- Konfiguriere Lerna oder Nx für Monorepo-Management

- Richte Docker-Compose für lokale Entwicklung ein

- _Anforderungen: 1.1, 1.4_

- [x] 1.2 Backend-Grundstruktur mit Express.js implementieren

- Erstelle Express.js Server mit TypeScript-Konfiguration

- Implementiere grundlegende Middleware (CORS, Helmet, Rate Limiting)

- Richte OpenAPI 3.0 Dokumentation mit Swagger ein

- Schreibe Unit Tests für Server-Setup

- _Anforderungen: 1.1, 7.1_

- [x] 1.3 Datenbank-Schema und Migrationen erstellen

- Implementiere PostgreSQL-Datenbankschema für User, Case, LegalKnowledge Modelle

- Erstelle Prisma/TypeORM Migrationen für alle Tabellen

- Richte Redis für Caching und Sessions ein

- Schreibe Datenbank-Verbindungstests

- _Anforderungen: 7.4, 9.1_

2. Authentication und User Management implementieren

- [x] 2.1 JWT-basierte Authentifizierung entwickeln

- Implementiere AuthService mit register, login, refreshToken Methoden

- Erstelle JWT Token-Generierung und -Validierung

- Implementiere Passwort-Hashing mit bcrypt

- Schreibe Unit Tests für alle Auth-Funktionen

- _Anforderungen: 7.1, 7.3_

- [x] 2.2 User Management Service erstellen

- Implementiere UserService für Profilverwaltung und PrÃ¤ferenzen

- Erstelle DSGVO-konforme Datenmodelle mit Einwilligungsmanagement

- Implementiere Nutzertyp-Unterscheidung (tenant/landlord/business)

- Schreibe Integration Tests für User-CRUD-Operationen

- _Anforderungen: 1.5, 7.3, 7.4, 7.5_

- [x] 2.3 E-Mail-Verifizierung und Passwort-Reset implementieren

- Erstelle E-Mail-Service mit Nodemailer

- Implementiere E-Mail-Verifizierungs-Workflow

- Erstelle sicheren Passwort-Reset-Mechanismus

- Schreibe Tests für E-Mail-FunktionalitÃ¤ten

- _Anforderungen: 7.1, 7.4_

3. Rechtsdatenbank und Knowledge Base entwickeln

- [x] 3.1 Legal Knowledge Service implementieren

- Erstelle KnowledgeService für Rechtsdaten-Verwaltung

- Implementiere Elasticsearch-Integration für Volltext-Suche

- Erstelle Datenmodelle für Gesetze, Urteile und Verordnungen

- Schreibe Unit Tests für SuchfunktionalitÃ¤ten

- _Anforderungen: 2.1, 2.4, 2.5_

- [x] 3.2 Mietspiegel-Integration entwickeln

- Implementiere MietspiegelService für lokale Mietdaten

- Erstelle APIs für Mietpreis-Berechnungen nach Standort

- Implementiere Caching für Mietspiegel-Daten

- Schreibe Integration Tests für Mietspiegel-Abfragen

- _Anforderungen: 6.1, 6.4_

- [x] 3.3 Rechtsdaten-Import und -Update-System erstellen

- Implementiere automatische Datenaktualisierung für Gesetze und Urteile

- Erstelle Batch-Import für BGB-Paragraphen und Gerichtsentscheidungen

- Implementiere Versionierung für Rechtsdaten-Updates

- Schreibe Tests für Datenimport-Prozesse

- _Anforderungen: 9.1, 9.2, 9.4_

4. KI-gestÃ¼tzte Chat-FunktionalitÃ¤t entwickeln

- [x] 4.1 NLP Processing Engine implementieren

- Integriere OpenAI GPT-4 API für deutsche Rechtstexte

- Implementiere Intent Recognition für mietrechtliche Anfragen

- Erstelle Context Extraction für relevante Rechtsfakten

- Schreibe Unit Tests für NLP-Komponenten mit Mock-Responses

- _Anforderungen: 4.1, 4.2_

- [x] 4.2 Legal Case Classifier entwickeln

- Implementiere Klassifizierung für Mietrechts-Kategorien (Mietminderung, KÃ¼ndigung, etc.)

- Erstelle Confidence-Bewertung für KI-Antworten

- Implementiere Eskalations-Logik für komplexe FÃ¤lle

- Schreibe Tests für verschiedene Falltypen und Konfidenz-Level

- _Anforderungen: 4.1, 4.4, 4.5_

- [x] 4.3 Chat Service mit Conversation Management erstellen

- Implementiere ChatService für Konversations-Verwaltung

- Erstelle Message-Handling mit Verlaufsspeicherung

- Implementiere Real-time Updates mit WebSockets

- Schreibe Integration Tests für Chat-Flows

- _Anforderungen: 4.2, 4.3_

- [x] 4.4 AI Response Generation mit Legal References implementieren

- Erstelle Response-Generator mit RechtsbezÃ¼gen (Â§ 536 BGB, etc.)

- Implementiere Handlungsempfehlungen basierend auf Falltyp

- Erstelle Template-Referenzen für Musterbriefe

- Schreibe Tests für Response-QualitÃ¤t und RechtsbezÃ¼ge

- _Anforderungen: 2.4, 4.2, 4.3_

5. Dokumentenanalyse-System entwickeln

- [x] 5.1 Document Upload und Storage implementieren

- Erstelle sicheren File-Upload mit Validierung und Virus-Scanning

- Implementiere MinIO für verschlÃ¼sselte Dokumentenspeicherung

- Erstelle Metadaten-Extraktion für verschiedene Dokumenttypen

- Schreibe Tests für File-Upload und -Validierung

- _Anforderungen: 3.1, 7.1, 7.2_

- [x] 5.2 OCR und Text-Extraktion implementieren

- Integriere OCR-Engine für PDF- und Bild-Dokumente

- Implementiere strukturierte Datenextraktion für MietvertrÃ¤ge

- Erstelle Text-Preprocessing für deutsche Rechtsdokumente

- Schreibe Tests für OCR-Genauigkeit und Datenextraktion

- _Anforderungen: 3.1, 3.2, 3.3_

- [x] 5.3 Document Analysis Service für Mietdokumente erstellen

- Implementiere Analyse-Engine für MietvertrÃ¤ge, Nebenkostenabrechnungen, Abmahnungen

- Erstelle Issue-Detection für hÃ¤ufige Probleme und Rechtsfehler

- Implementiere Risk-Assessment und Empfehlungs-System

- Schreibe Tests für verschiedene Dokumenttypen und Problemerkennung

- _Anforderungen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5_

6. Template Generation System entwickeln

- [x] 6.1 Template Engine für Musterbriefe implementieren

- Erstelle Template-System für Mietminderungs- und Widerspruchsschreiben

- Implementiere dynamische Personalisierung mit Nutzerdaten

- Erstelle Vorlagen für Fristsetzungen und rechtliche Schreiben

- Schreibe Tests für Template-Generierung und Personalisierung

- _Anforderungen: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4_

- [x] 6.2 Document Generator mit rechtlichen Anleitungen erstellen

- Implementiere PDF-Generierung für fertige Musterbriefe

- Erstelle Anleitungen für ordnungsgemässe Verwendung und Timing

- Implementiere Vorschau-Funktionalität für generierte Dokumente

- Schreibe Tests für PDF-Generierung und Anleitung-Integration

- _Anforderungen: 8.4, 8.5_

7. Anwaltsvermittlung-System entwickeln

- [x] 7.1 Lawyer Directory und Matching Service implementieren

- Erstelle Anwaltsdatenbank mit Spezialisierungen und Standorten

- Implementiere geografische Suche und Filterung nach Kriterien

- Erstelle Bewertungs- und Review-System für Anwälte

- Schreibe Tests für Anwaltssuche und Matching-Algorithmus

- _Anforderungen: 5.1, 5.2, 5.4, 5.5_

- [x] 7.2 Booking und Consultation Management erstellen

- Implementiere Terminbuchungs-System mit Kalender-Integration

- Erstelle Video-Chat-Integration für Online-Beratungen

- Implementiere sichere DatenÃ¼bertragung zwischen KI-System und Anwälten

- Schreibe Tests für Buchungsprozess und Datenabertragung

- _Anforderungen: 5.1, 5.3_

- [x] 7.3 Payment Integration für AnwaltsgebÃ¼hren implementieren

- Integriere Payment Gateway für BeratungsgebÃ¼hren

- Implementiere Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung

- Erstelle Transparenz für Kosten und GebÃ¼hrenstrukturen

- Schreibe Tests für Payment-Flows und Fehlerbehandlung

- _Anforderungen: 5.1, 5.4_

8. Web-Frontend entwickeln

- [x] 8.1 React.js Grundstruktur mit TypeScript erstellen

- Erstelle React-App mit TypeScript und Material-UI

- Implementiere Redux Toolkit für State Management

- Richte React Router für Navigation ein

- Schreibe Component Tests mit React Testing Library

- _Anforderungen: 1.1, 1.2_

- [x] 8.2 Barrierefreie UI-Komponenten implementieren

- Erstelle WCAG 2.1 AA-konforme Komponenten mit ARIA-Labels

- Implementiere Screenreader-Support und Keyboard-Navigation

- Erstelle mehrsprachige UI mit i18n (Deutsch, TÃ¼rkisch, Arabisch)

- Schreibe Accessibility Tests mit axe-core

- _Anforderungen: 1.4, 1.5_

- [x] 8.3 Chat-Interface mit Real-time Updates entwickeln

- Implementiere Chat-UI mit WebSocket-Verbindung

- Erstelle Message-Komponenten mit Typing-Indikatoren

- Implementiere File-Upload für Dokumente im Chat

- Schreibe E2E Tests für Chat-FunktionalitÃ¤t

- _Anforderungen: 4.1, 4.2, 4.3_

- [x] 8.4 Document Upload und Analysis Interface erstellen

- Implementiere Drag-and-Drop File-Upload mit Progress-Anzeige

- Erstelle Analyse-Ergebnis-Darstellung mit Issue-Highlighting

- Implementiere Download-FunktionalitÃ¤t für generierte Dokumente

- Schreibe Tests für Document-Upload und -Analysis UI

- _Anforderungen: 3.1, 3.4, 8.4_

- [ ] 8.5 Lawyer Search und Booking Interface entwickeln

- Erstelle Anwaltssuche mit Karten-Integration und Filteroptionen

- Implementiere Terminbuchungs-Interface mit Kalender-Widget

- Erstelle Bewertungs- und Review-Interface für AnwÃ¤lte

- Schreibe Tests für Lawyer-Matching und Booking-Flow

- _Anforderungen: 5.1, 5.2, 5.5_

9. Mobile App entwickeln

- [ ] 9.1 React Native Grundstruktur erstellen

- Erstelle React Native App für iOS und Android

- Implementiere Navigation mit React Navigation

- Richte Redux für Mobile State Management ein

- Schreibe Mobile-spezifische Tests mit Detox

- _Anforderungen: 1.1, 1.4_

- [ ] 9.2 Mobile Chat und Document Features implementieren

- Portiere Chat-FunktionalitÃ¤t für Mobile mit optimierter UX

- Implementiere Kamera-Integration für Dokument-Scanning

- Erstelle Push-Notifications für Chat-Updates

- Schreibe Tests für Mobile-spezifische Features

- _Anforderungen: 1.1, 3.1, 4.1_

10. B2B API und Business Features entwickeln

- [ ] 10.1 B2B API Gateway und Authentication implementieren

- Erstelle separate API-Endpunkte für Business-Kunden

- Implementiere API-Key-basierte Authentifizierung für B2B

- Erstelle Rate Limiting und Quota Management für Business-Accounts

- Schreibe API-Dokumentation und Tests für B2B-Endpunkte

- _Anforderungen: 10.1, 10.5_

- [ ] 10.2 Bulk Processing und Batch Analysis erstellen

- Implementiere Massenabfrage-Verarbeitung für mehrere Dokumente

- Erstelle Batch-Dokumentenanalyse mit Progress-Tracking

- Implementiere Reporting und Analytics für Business-Kunden

- Schreibe Performance Tests für Bulk-Operations

- _Anforderungen: 10.1, 10.2, 10.4_

11. Sicherheit und DSGVO-Compliance implementieren

- [ ] 11.1 Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung implementieren

- Implementiere AES-256 VerschlÃ¼sselung für sensitive Daten

- Erstelle Key Management System für VerschlÃ¼sselungsschlÃ¼ssel

- Implementiere TLS 1.3 für alle API-Kommunikation

- Schreibe Sicherheitstests für VerschlÃ¼sselungsimplementierung

- _Anforderungen: 7.1, 7.2_

- [ ] 11.2 DSGVO-Compliance Features entwickeln

- Implementiere Recht auf Auskunft mit Datenexport-API

- Erstelle Recht auf LÃ¶schung mit vollstÃ¤ndiger Datenentfernung

- Implementiere Einwilligungsmanagement mit granularer Kontrolle

- Schreibe Compliance Tests für alle DSGVO-Anforderungen

- _Anforderungen: 7.3, 7.4, 7.5_

- [ ] 11.3 Audit Logging und Monitoring implementieren

- Erstelle umfassendes Audit-Log für alle Datenzugriffe

- Implementiere Security Monitoring mit Anomalie-Erkennung

- Erstelle Compliance-Reporting für Datenschutz-Audits

- Schreibe Tests für Logging und Monitoring-FunktionalitÃ¤ten

- _Anforderungen: 7.1, 7.4_

12. Testing und Quality Assurance

- [ ] 12.1 Umfassende Test-Suite implementieren

- Erstelle Unit Tests für alle Services mit >90% Code Coverage

- Implementiere Integration Tests für API-Endpunkte

- Erstelle E2E Tests für kritische User Journeys

- Schreibe Performance Tests für KI-Komponenten und Datenbank-Queries

- _Anforderungen: Alle_

- [ ] 12.2 KI-spezifische Tests und Validierung entwickeln

- Erstelle Test-Suite für KI-Antwort-QualitÃ¤t und RechtsbezÃ¼ge

- Implementiere Regression Tests für verschiedene Mietrechts-Szenarien

- Erstelle Confidence-Level Tests für Eskalations-Logik

- Schreibe Tests für Bias-Detection in KI-Antworten

- _Anforderungen: 4.1, 4.2, 4.4, 4.5_

13. Deployment und Infrastructure

- [ ] 13.1 Docker-Container und Kubernetes-Deployment erstellen

- Erstelle Dockerfiles für alle Services

- Implementiere Kubernetes-Manifeste für Production-Deployment

- Richte CI/CD Pipeline mit GitHub Actions ein

- Schreibe Infrastructure-as-Code mit Terraform

- _Anforderungen: 7.1, 9.5_

- [ ] 13.2 Monitoring und Observability implementieren

- Implementiere Prometheus Metriken für alle Services

- Erstelle Grafana Dashboards für System-Monitoring

- Richte ELK Stack für Centralized Logging ein

- Implementiere Health Checks und Alerting

- _Anforderungen: 9.5_

14. Integration und System Testing

- [ ] 14.1 End-to-End Integration Tests implementieren

- Erstelle vollständige User Journey Tests von Registration bis Anwalts-Vermittlung

- Implementiere Cross-Service Integration Tests

- Erstelle Load Tests für erwartete Nutzerlasten

- Schreibe Disaster Recovery Tests

- _Anforderungen: Alle_

- [ ] 14.2 User Acceptance Testing vorbereiten

- Erstelle Test-Szenarien für verschiedene Nutzertypen

- Implementiere Feedback-Collection System für Beta-Tests

- Erstelle Performance Benchmarks und SLA-Monitoring

- Schreibe Dokumentation für System-Administration

- _Anforderungen: Alle_